| # Lp | Nazwa materiału/Opis informacji | Nazwa załącznika/Link |
| --- | --- | --- |
| 1 | W związku z opublikowaniem na stronie www.e-clo.gov.pl dwóch ostatnich specyfikacji publicznych dla systemów operacyjnych, które mogą już stanowić podstawę procesu wytwórczego oprogramowania klienckiego (tj. specyfikacji AIS – IMPORT i AIS -INTRASTAT) przedstawiamy poniżej zaktualizowane harmonogramy wdrożeń systemów AES/AIS/NCTS2: Nazwa systemu- AES - udostępnienie środowiska testowego podmiotom – 05.10.2015r. - uruchomienie produkcyjne – 05.11.2015r. Nazwa systemu- AIS/ICS - udostępnienie środowiska testowego podmiotom – 01.08.2015r. - uruchomienie produkcyjne - 01.09.2015r. Nazwa systemu- AIS/IMPORT - udostępnienie środowiska testowego podmiotom - 02.10.2015r. - pilotaż, testy równoległe w ograniczonej liczbie lokalizacji polegające na równoległym przesyłaniu zgłoszeń importowych do dotychczasowego systemu CELINA oraz do nowego systemu AIS/IMPORT – 01.11.2015r. - uruchomienie produkcyjne – 01.01.2016r. Nazwa systemu- AIS/INTRASTAT - udostępnienie środowiska testowego podmiotom – 01.10.2015r. - uruchomienie produkcyjne – 01.01.2016r. Nazwa systemu- NCTS2 - udostępnienie środowiska testowego podmiotom – 06.07.2015 r. - uruchomienie pilotażowe w wybranych lokalizacjach – 27.07.2015 r. - uruchomienie produkcyjne – 17.08.2015 r. Jednocześnie informujemy, że udostępnienie systemów operacyjnych podmiotom do testów musi zostać poprzedzone udostępnieniem kanałów komunikacyjnych przez Projekt ECIP/SEAP. |  |

- Zespół „Newsletter”