| Lp | Nazwa materiału/Opis informacji | Nazwa załącznika/Link |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że pomimo podejmowanych w ostatnich tygodniach prób zwiększenia wydajności komponentu komunikacyjnego SEAP nie udało się nam uzyskać pozytywnych wyników, gdyż obsługa usług już uruchomionych produkcyjnie w obszarze komunikacji zewnętrznej odbywa się z pewnymi problemami. Tym samym uznaliśmy, że niecelowym byłoby w takim stanie rzeczy przeprowadzanie testów wydajnościowych systemu AES, gdyż testy mogłyby pogłębić i tak już występujące utrudnienia. Mając na uwadze powyższe zmuszeni jesteśmy przesunąć ogólnopolskie wdrożenie systemu AES. O konkretnej dacie poinformujemy Państwa z odpowiednim wyprzedzeniem. Po poprawie wydajności komponentu SEAP, przeprowadzimy testy obciążeniowe systemu AES, na zasadach analogicznych do poprzednich. Przepraszamy za ewentualne utrudnienia, jakie nasza decyzja o przesunięciu terminu wdrożenia AES powoduje dla Państwa, ale zachowanie płynności obsługi obrotu towarowego jest z naszego punktu widzenia najważniejsze. |  |

- Zespół „Newsletter”