| Lp | Nazwa materiału/Opis informacji | Nazwa załącznika/Link |
| --- | --- | --- |
| 1 | W nawiązaniu do newslettera nr Z/71/2016 dotyczącego testów wydajnościowych usługi e-Export na środowisku produkcyjnym pilotażu systemu AES, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, o przesunięciu terminu ogólnopolskiego produkcyjnego wdrożenia systemu AES na dzień 28 listopada 2016 r. Intencją Ministerstwa Finansów jest realizacja wszelkich działań zapewniających sprawne przejście na obsługę dokumentów wywozowych w usłudze e-Export przez system AES i inne komponenty SISC. Przesunięcie terminu jest spowodowane niejednoznacznymi wynikami testów obciążeniowych usługi e-Export, w obszarze przekazywania i odbierania komunikatów z wykorzystaniem kanałów komunikacyjnych PUESC z /do Systemu AES. Biorąc pod uwagę konieczność zachowania stabilnej obsługi obrotu towarowego na kierunku wywozowym podjęta została decyzja o przesunięciu wdrożenia Systemu AES i niezwłocznym podjęciu działań optymalizacyjnych w ww. obszarze. Informację w zakresie potwierdzenia gotowości do wdrożenia systemu AES we wskazanym na wstępie terminie udostępnimy najpóźniej w dniu 17 listopada 2016 r. W tym samym newsleterze poinformujemy też Państwa czy nadal aktualne jest wspólne uruchomienie AES i EMCS2. Jednocześnie pragniemy poinformować, że bez względu na faktyczną datę uruchomienia AES będzie się to wiązało z 2-3 dniową niedostępnością jakiegokolwiek systemu wywozowego (wyłączony będzie także krajowy ECS) – tak więc po podaniu przez nas potwierdzonej daty uruchomienia systemu AES, prosimy to uwzględnić w swoich planach wysyłkowych. Jednocześnie uprzejmie prosimy o kontynuowanie działań pilotażowych wg dotychczasowych zasad. Prosimy także o dopełnienie wszystkich obowiązków rejestracyjnych w ramach usługi e- Klient. W listopadzie przeprowadzimy przynajmniej 2 tury testów obciążeniowych usługi e-Export. |  |

- Zespół „Newsletter”